Ⅰ．施工概要

Ⅰ－１　工事概要

[1]　工事名　　　　　倉敷市立倉敷中学校校舎第７期建築　　工事

[2]　工事場所　　　　　倉敷市西中新田　６４０番地　　　　　地内

[3]　発注者　　　　　倉敷市長

[4]　受注者　　　　　Ｃ建設株式会社

[5]　請負代金額　　　　　￥　３１５,０００,０００　円

[6]　契約年月日　　　　　令和　○○年　１０月　　１日

[7]　工期　　着手　令和　○○年　１０月　　１日

完成　令和　△△年　　２月　２７日

[8]　工事内容　　　　1)鉄筋コンクリート造　２階建

建築面積　　　　２５０．００㎡

延べ面積　　　　６２０．３５㎡

１階　保健室　理科室　理科準備室

２階　普通教室　被服室　被服準備室

[9]　建設リサイクル法　　対象工事

Ⅰ－２　工事場所

Ⅰ－３　工事組織

| Ｃ建設株式会社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現場代理人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 労務・安全衛生管理者 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建築担当者 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 設備担当者 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 事務担当者 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 電 気 保 安 技 術 者 |  |  |  |

Ⅰ－４　現場代理人

1〕 現場代理人　　　現場一郎

2〕 資格等

Ｓ.41. 3.	岡山県Ｂ高等学校建築科卒業	第　　　　号

Ｓ.41. 4.	㈱　Ｈ工務店			第　　　　号

Ｓ.46. 2.	Ｃ建設㈱　入社			第　　　　号

Ｓ.50.12.23	玉掛技能			第　　　　号

Ｓ.51.12.23	移動式クレーン			第　　　　号

Ｓ.56. 2.24	型枠支保工作業主任者		第　　　　号

Ｓ.58. 3.10	２級　建築施工管理		第　　　　号

Ｈ. 2. 4.13	職長教育			第　　　　号

Ｈ. 2. 9. 4	車両建設機械技能		第　　　　号

Ｈ. 2.11.24	足場組立作業主任者		第　　　　号

Ｈ. 3. 3.25	１級　建築施工管理		第　　　　号

・		　　　　・			　・

・		　　　　・			　・

3〕 経歴等

年度			工事名		発注者		請負金

Ｓ.57		倉敷市立中学校第４期工事	倉敷市

Ｓ.58		　　　　　　　　新築工事	岡山県

Ｓ.59		　　　　　小学校新築工事	船穂町

Ｓ.60		　　　　　　　　新築工事	倉敷市

Ｓ.61		　　　マンション新築工事	Ａ氏

・			　　　・		　・

・			　　　・		　・

4〕 現場代理人の職務内容

1）受注者間の工程等の調整

2）受注者間の提出書類の取りまとめ及び相互間の施工納まりに対する調整、報告

3）工事全体の安全管理

4）会議等の運営及びまとめ

5）一般施工業務を担当する技術職員の指揮監督並びに現場監督総括及び一般監督業務の処理

6）主要検査（製品検査、官公署）の立会い

7）品質管理に対する指導

| 注 意 事 項 １．本終了証は、大切にし、作業中は必ず 携帯すること。 ２．本終了証を滅室し、又は損傷したとき は，再交付をうけること。 ３．「備考」欄は、本人において記入しな いこと。 | 車両系建設機械 （整地、運搬、積込み用及び掘削用） 特例 運転技能講習終了証 |
| --- | --- |

| 第 号 車両建設機械 令和 年 月 日交付 岡山労働基準局長指定教習機関 建設業労働災害防止協会岡山県支部 印 |  |  | 氏名 |  |  |  | 写真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昭和 年 月 日生 |  |  |  |  |  |
|  |  | 本籍地 |  | 岡山県 |  |  |  |
|  |  |  |  | 岡山県 |  |  |  |
| 備考 | 令和 年 月 日交付 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 住所 |  |  |  |  |  |

----------------------------------------------------------------------------------

| 注 意 事 項 １．本終了証は、大切にし、作業中は必ず 携帯すること。 ２．本終了証を滅室し、又は損傷したとき は，再交付をうけること。 ３．「備考」欄は、本人において記入しな いこと。 | 足場の組立て等作業主任者 技能講習修了証 |
| --- | --- |

| 第 号 足場の組立 令和 年 月 日交付 岡山労働基準局長指定教習機関 建設業労働災害防止協会岡山県支部 印 |  |  | 氏名 |  |  |  | 写真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昭和 年 月 日生 |  |  |  |  |  |
|  |  | 本籍地 |  | 岡山県 |  |  |  |
|  |  |  |  | 岡山県 |  |  |  |
| 備考 | 令和 年 月 日交付 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 住所 |  |  |  |  |  |

Ⅰ－５　工事別責任者

|  |  |  | 仮設工事 | ○○工業㈱ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ○山○夫 |
|  |  |  | 土工事 |  |
|  |  |  | 地業工事 |  |
|  |  |  | コンクリート工事 |  |
|  |  |  | 型枠工事 |  |
|  |  |  | 鉄筋工事 |  |
|  |  |  | 鉄骨工事 |  |
|  |  |  | 既製コンクリート工事 |  |
| 統括責任者 |  |  | 防水工事 |  |
|  |  |  | 石工事 |  |
|  |  |  | タイル工事 |  |
|  |  |  | 木工事 |  |
|  |  |  | 屋根及びとい工事 |  |
|  |  |  | 金属工事 |  |
|  |  |  | 左官工事 |  |
|  |  |  | 金属製建具工事 |  |
|  |  |  | 木製建具工事 |  |
|  |  |  | ガラス工事 |  |
|  |  |  | 塗装工事 |  |
|  |  |  | 内外装工事 |  |
|  |  |  | 仕上ユニット工事 |  |
|  |  |  | とりこわし工事 |  |
|  |  |  | 外構工事 |  |

Ⅰ－６　技能資格者一覧表

| 種類 | 会 社 名 | 氏名 | 交付年月日 | 番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 足場組立作業主任者 |  |  |  | 号 |
| 型枠支保工作業主任者 |  |  |  | 号 |
| 車両系建設機械作業主任者 |  |  |  | 号 |
| １級建築施工管理技士 |  |  |  | 号 |
| ２級建築施工管理技士 |  |  |  | 号 |
| 職長教育 |  |  |  | 号 |